Отчёт о текущем статусе проекта PocketHealth

(аттестация 2)

**Информация об отчете**

**Дата формирования отчета**: 5 мая 2025 года  
**Автор:** Труфанов Егор Сергеевич, PM

Для отслеживания задач, статуса и времени их выполнения мы используем платформу для управления YouTrack, прямая ссылка: <https://tp-project.youtrack.cloud/agiles/182-3/current>.

Статистика по проекту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Group/Item | Summary | Estimation | Total spent time | Spent time |
| Darya Sakun | | | | **189ч** |
| [PPT-36](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-36) | [Подготовить выступление для защиты ТЗ](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-36) | 16ч | 16ч | 16ч |
| [PPT-58](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-58) | [Продумать вопросы к паре с Егором](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-58) | 1ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-80](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-80) | [Приступить к написанию курсового проекта](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-80) | 40ч | 40ч | 40ч |
| [PPT-81](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-81) | [Продумать содержание курсового проекта](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-81) | 40ч | 32ч | 32ч |
| [PPT-87](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-87) | [Сформировать файл с данными от З до Н(включительно)](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-87) | 24ч | 24ч | 24ч |
| [PPT-91](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-91) | [Сделать диаграмму последовательности](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-91) | 3ч | 3ч | 3ч |
| [PPT-93](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-93) | [Сделать диаграмму активности](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-93) | 3ч | 3ч | 3ч |
| [PPT-98](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-98) | [Сделать презентацию и подготовить выступление](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-98) | 5ч | 5ч | 5ч |
| [PPT-108](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-108) | [Организовать кросс-проверку](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-108) | 30м | 30м | 30м |
| [PPT-8](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-8) | [Подготовить тестирование(опрос)](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-8) | 8ч | 8ч | 8ч |
| [PPT-9](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-9) | [Исследование пользователей и подтверждение гипотез](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-9) | 24ч | 24ч | 24ч |
| [PPT-12](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-12) | [Анализ конкурентов](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-12) | 3ч | 3ч | 3ч |
| [PPT-16](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-16) | [Провести тестирование](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-16) | 16ч | 16ч | 16ч |
| [PPT-20](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-20) | [Начать делать наработки UML диаграмм](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-20) | 5ч | 5ч | 5ч |
| [PPT-27](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-27) | [Кросс-проверка](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-27) | 45м | 30м | 30м |
| [PPT-33](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-33) | [Проработать материал для брэндбука](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-33) | 8ч | 8ч | 8ч |
| Denis Ushakov | | | | **342ч 15м** |
| [PPT-40](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-40) | [Создать Mapper DTO](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-40) | 2ч | 2ч | 2ч |
| [PPT-42](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-42) | [Создание JPA-репозиториев](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-42) | 2ч | 45м | 45м |
| [PPT-47](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-47) | [Разобраться с моделью YandexGPT](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-47) | 8ч | 72ч | 24ч |
| [PPT-52](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-52) | [Начать формирование данных для дообучения](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-52) | 40ч | 120ч | 40ч |
| [PPT-53](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-53) | [Изучить как работает LoRA](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-53) | 8ч | 24ч | 8ч |
| [PPT-57](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-57) | [Создать конфиг для Spring Security](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-57) | 5ч | 5ч | 5ч |
| [PPT-59](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-59) | [Реализовать сервис пользователя](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-59) | 5ч | 5ч | 5ч |
| [PPT-60](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-60) | [Реализовать сервис медицинской карты](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-60) | 5ч | 5ч | 5ч |
| [PPT-61](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-61) | [Реализовать сервис расписания](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-61) | 7ч | 7ч | 7ч |
| [PPT-62](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-62) | [Реализовать сервис настроек](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-62) | 4ч | 4ч | 4ч |
| [PPT-63](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-63) | [Реализовать сервис для чата](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-63) | 8ч | 8ч | 8ч |
| [PPT-72](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-72) | [Изучить документация JWT](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-72) | 8ч | 12ч | 12ч |
| [PPT-74](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-74) | [Реализовать контроллер для регистрации](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-74) | 7ч | 7ч | 7ч |
| [PPT-75](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-75) | [Реализовать контроллер для расписания приёма лекарств](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-75) | 7ч | 7ч | 7ч |
| [PPT-77](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-77) | [Реализовать контроллер для пользователя](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-77) | 3ч | 3ч | 3ч |
| [PPT-78](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-78) | [Реализовать контроллер для настроек](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-78) | 2ч | 2ч | 2ч |
| [PPT-84](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-84) | [Реализовать контроллер чата](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-84) | 10ч | 8ч | 8ч |
| [PPT-86](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-86) | [Сформировать файл с данными от А до Ж(включительно)](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-86) | 24ч | 24ч | 24ч |
| [PPT-94](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-94) | [Покрыть всю логику Swagger](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-94) | 5ч | 5ч | 5ч |
| [PPT-95](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-95) | [Покрыть логику unit-тестами](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-95) | 24ч | 24ч | 24ч |
| [PPT-7](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-7) | [Написание Тех. Задания](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-7) | 120ч | 240ч | 120ч |
| [PPT-13](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-13) | [Изучить Swagger](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-13) | 8ч | 8ч | 8ч |
| [PPT-14](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-14) | [Изучить Spring AI Core](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-14) | 8ч | 8ч | 8ч |
| [PPT-24](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-24) | [Создание пользовательского пути](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-24) | 1ч 30м | 1ч | 1ч |
| [PPT-28](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-28) | [Продолжить проработку начальной структуры](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-28) | 3ч | 2ч 30м | 2ч 30м |
| [PPT-32](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-32) | [Подготовить перечень основных функциональных блоков](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-32) | 3ч | 2ч | 2ч |
| Egor Trufanov | | | | **311ч 20м** |
| [PPT-41](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-41) | [Написать еженедельный отчёт №2](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-41) | 1ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-44](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-44) | [Изучить Github Actions](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-44) | 8ч | 8ч | 8ч |
| [PPT-45](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-45) | [Выстроить CI/CD pipeline для проекта](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-45) | 16ч | 32ч | 32ч |
| [PPT-46](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-46) | [Сделать GitFlow](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-46) | 1ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-51](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-51) | [Доделать pipeline](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-51) | 40ч | 40ч | 40ч |
| [PPT-52](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-52) | [Начать формирование данных для дообучения](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-52) | 40ч | 120ч | 40ч |
| [PPT-53](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-53) | [Изучить как работает LoRA](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-53) | 8ч | 24ч | 8ч |
| [PPT-70](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-70) | [Собрать Docker-образ с помощью pipeline](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-70) | 30м | 30м | 30м |
| [PPT-71](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-71) | [Развернуть образ на сервере](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-71) | 30м | 30м | 30м |
| [PPT-76](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-76) | [Реализовать контроллер для медицинской карты](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-76) | 8ч | 8ч | 8ч |
| [PPT-79](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-79) | [Написать еженедельный отчёт](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-79) | 1ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-82](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-82) | [Адаптировать CI/CD pipeline под платформу arm64](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-82) | 10ч | 8ч | 8ч |
| [PPT-89](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-89) | [Сформировать файл с данными от Ф до Я](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-89) | 24ч | 24ч | 24ч |
| [PPT-90](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-90) | [Написать еженедельный отчёт №6](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-90) | 1ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-96](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-96) | [Создать environment для данных](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-96) | 1ч | 1ч 30м | 1ч 30м |
| [PPT-106](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-106) | [Сделать текст для видео](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-106) | 2ч | 2ч | 2ч |
| [PPT-109](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-109) | [Написать еженедельный отчёт №7](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-109) | 1ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-110](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-110) | [Написать еженедельный отчёт №8](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-110) | 1ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-5](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-5) | [Создание таск менеджера](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-5) | 30м | 30м | 30м |
| [PPT-6](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-6) | [Создание Miro и Figma](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-6) | 30м | 30м | 30м |
| [PPT-7](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-7) | [Написание Тех. Задания](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-7) | 120ч | 240ч | 120ч |
| [PPT-11](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-11) | [Создать проект](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-11) | 1ч | 30м | 30м |
| [PPT-15](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-15) | [Написать еженедельный отчёт](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-15) | 1ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-21](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-21) | [Исправить UserStory](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-21) | 3ч | 3ч | 3ч |
| [PPT-22](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-22) | [Разработать структуру БД](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-22) | 16ч | 2ч | 2ч |
| [PPT-25](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-25) | [Создание БД](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-25) | 2ч | 1ч 30м | 1ч 30м |
| [PPT-26](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-26) | [Сделать SWOT-анализ](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-26) | 1ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-30](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-30) | [Доделать Roadmap](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-30) | 2ч | 2ч | 2ч |
| [PPT-31](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-31) | [Провести оценку рынка (SAM/SOM)](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-31) | 1ч | 50м | 50м |
| Egor Vologjin | | | | **183ч** |
| [PPT-37](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-37) | [Проверить презентацию для защиты ТЗ](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-37) | 2ч | 2ч | 2ч |
| [PPT-38](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-38) | [Проверить текст выступления для защиты ТЗ](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-38) | 2ч | 2ч | 2ч |
| [PPT-39](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-39) | [Дать обратную связь по работе в Miro](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-39) | 2ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-48](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-48) | [Изучить основы тестирования](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-48) | 40ч | 40ч | 40ч |
| [PPT-54](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-54) | [Протестировать APK](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-54) | 2ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-73](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-73) | [Дополнительное изучение основ тестирования](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-73) | 40ч | 40ч | 40ч |
| [PPT-88](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-88) | [Сформировать файл с данными от О до У(включительно)](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-88) | 24ч | 24ч | 24ч |
| [PPT-100](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-100) | [Валидация для тестов Controller](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-100) | 3ч | 3ч | 3ч |
| [PPT-101](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-101) | [Валидация для тестов Service](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-101) | 3ч | 3ч | 3ч |
| [PPT-103](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-103) | [Собрать данные с нагрузочного тестирования](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-103) | 3ч | 3ч | 3ч |
| [PPT-17](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-17) | [Исследование пользователей и подтверждение гипотез](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-17) | 24ч | 24ч | 24ч |
| [PPT-18](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-18) | [Протестировать ТЗ](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-18) | 40ч | 40ч | 40ч |
| Nikita Masalkin | | | | **145ч 30м** |
| [PPT-43](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-43) | [Настроить переходы между экранами в Figma](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-43) | 1ч 30м | 1ч | 1ч |
| [PPT-47](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-47) | [Разобраться с моделью YandexGPT](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-47) | 8ч | 72ч | 24ч |
| [PPT-49](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-49) | [Собрать тестовый APK](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-49) | 30м | 30м | 30м |
| [PPT-50](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-50) | [Перенести экран загрузки](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-50) | 5ч | 3ч | 3ч |
| [PPT-52](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-52) | [Начать формирование данных для дообучения](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-52) | 40ч | 120ч | 40ч |
| [PPT-53](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-53) | [Изучить как работает LoRA](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-53) | 8ч | 24ч | 8ч |
| [PPT-64](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-64) | [Перенести экран входа](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-64) | 21ч | 16ч | 16ч |
| [PPT-65](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-65) | [Перенести экран регистрации и создания мед карты](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-65) | 20ч | 8ч | 8ч |
| [PPT-66](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-66) | [Перенести экран восстановления пароля](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-66) | 3ч | 2ч | 2ч |
| [PPT-67](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-67) | [Перенести блок для неавторизированного пользователя](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-67) | 2ч | 30м | 30м |
| [PPT-68](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-68) | [Перенести блок для авторизированного пользователя](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-68) | 16ч | 24ч | 24ч |
| [PPT-83](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-83) | [Построение структуры мобильного приложения](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-83) | 30м | 30м | 30м |
| [PPT-10](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-10) | [Создание макетов приложения](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-10) | 16ч | 11ч | 11ч |
| [PPT-23](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-23) | [Настройка эмулятора в Android Studio](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-23) | 1ч | 1ч | 1ч |
| [PPT-29](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-29) | [Проработка API](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-29) | 2ч | 2ч | 2ч |
| [PPT-34](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-34) | [Сверстать брэндбук](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-34) | 4ч | 3ч | 3ч |
| [PPT-35](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-35) | [Создать UI Kit](https://tp-project.youtrack.cloud/issue/PPT-35) | 1ч | 1ч | 1ч |
| **Total:** | |  |  | **1171ч 5м** |

**В таблице представлены все выполненные задачи**:

На данный момент перенесены все экраны, представленные в Figma.

Со стороны бэкенда MVP реализовано полностью с покрытием unit-тестами, кроме сохранения истории чата в базу данных, проводится тестирование. Также написана API-документация к программному обеспечению с помощью Swagger.

Выстроен CI/CD – пайплайн для автоматического деплоя на сервере с помощью GitHub Actions, который триггерется при каждом вливание в main ветку. На сервере поднята база данных с тестовыми данными.

Дообучена языковая модель YandexGPT 5 Lite на основе данных, полученных с сайта: <https://www.smclinic.ru/diseases/>

Проведено тестирования макетов и API, также выполнено нагрузочное тестирование, все результаты отражены в документации по тестированию.

**Текущие задания**:

Ведутся работы по написанию курсовой работы, описание недостающих диаграмм и технической части.

Продолжаются работы по реализации самого приложения, а именно реализация виджета SOS и сохранения чата пользователя в базе данных.

**Будущие задачи**:

Подключение фронтенда к API и добавление функционала push-уведомлений.

**Дальнейшие планы**:

Проработка курсового проекта, чтобы избежать получения красных флагов.

Подготовка выступления.

**Общий статус**:

Проект находится на завершающей части, всё MVP реализовано ко второй аттестации, сроки, прописанные в техническом задание соблюдаются. Переход к выполнению описанных выше задач.